[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ
СПЛАВНУХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.09.2019








№ 52
с.Сплавнуха
Об утверждении плана работ 

по созданию и содержанию 

зеленых насаждений на территории

Сплавнухинского муниципального 
образования Красноармейского 
муниципального района  
Саратовской области на 2020 - 2022 годы
На основании методических  рекомендаций по реализации Стратегии озеленения населенных пунктов Саратовской области разработаны в соответствии с постановлением правительства Саратовской области от 13 июня 2017 года № 303-П, администрация Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План работ по содержанию и созданию зелёных насаждений на территории Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района  Саратовской области на 2020 - 2022 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сплавнухинского МО                                   Н.А.Сараев
Приложение к постановлению
от 04.09.2019 № 52

План работ по содержанию и созданию зелёных насаждений на территории Сплавнухинского муниципального образования Красноармейского муниципального района Саратовская области на 2020 - 2022 годы

	Муниципальный район
	Муниципальное образование
	Населённый пункт
	Местоположение зелёных насаждений
	Площадь зелёных насаждений, кв/м
	2020 год

	
	
	
	
	
	Работы по созданию новых зелёных насаждений

	
	
	
	
	
	Вид работ
	Ед. изм.
	Всего за год
	в т. ч. по месяцам
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Красноармейский
	Сплавнухинское
	С.Сплануха
	Парк около здания администрации по ул.Ленина
	2000,0
	Планировка
	М2
	660
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.000

	
	
	
	
	
	Посадка рассады деревьев и кустарников
	шт
	20
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Территория, прилегающая к памятнику участника ВОВ и локальных войн  по ул.Ленина
	200,0
	планировка
	М2
	200
	
	
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	3000

	
	
	
	
	
	рыхление,
	М2
	200
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Посадка цветов
	М2
	200
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С.Бобровка
	Парк около здания СДК по ул. ул.Победы д.44а

	2000,0
	Подготовка посадочных мест под саженцы, выкопка посадочного материала, высадка саженцев деревьев
	шт.
	30
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.000

	
	
	С.Некрасово
	Парк  СДК  по ул. ул. Чапаева д.16а.

	3000,0
	Подготовка посадочных мест под саженцы, выкопка посадочного материала, высадка саженцев деревьев
	шт.
	30
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.000


	Муниципальный район
	Муниципальное образование
	Населённый пункт
	Местоположение зелёных насаждений
	Площадь зелёных насаждений кв/м
	2020

	
	
	
	
	
	Работы по реконструкции зелёных насаждений

	
	
	
	
	
	Вид работ
	Ед. изм.
	Всего за год
	в т. ч. по месяцам
	
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Красноармейский
	Сплавнухинское
	С.Сплануха
	Парк около здания администрации по ул.Ленина
	2000,0
	Снос аварийных деревьев разделка деревьев удаление пней вывоз порубочных остатков
	Шт.
	5
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	С.Бобровка
	Парк около здания СДК по ул. ул.Победы д.44а

	2000,0
	Снос аварийных деревьев разделка деревьев удаление пней вывоз порубочных остатков
	
	2
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	С.Некрасово
	Парк  СДК  по ул. ул. Чапаева д.16а.

	3000,0
	Снос аварийных деревьев разделка деревьев удаление пней вывоз порубочных остатков
	
	2
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	

	Муниципальный район
	Муниципальное образование
	Населённый пункт
	Местоположение зелёных насаждений
	Площадь зелёных насаждений, кв/м


	2020 год

	
	
	
	
	
	Работы по уходу за зелёными насаждениями

	
	
	
	
	
	Вид работ
	Ед. изм.
	Всего за год
	в т. ч. по месяцам
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Красноармейский
	Сплавнухинское
	С.Сплануха
	Парк около здания администрации по ул.Ленина
	2000,0
	Полив саженцев деревьев, кустарников
	куб.м
	20
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000

	
	
	
	
	
	рыхление почвы
	м2
	100
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	0

	
	
	
	Территория, прилегающая к памятнику участника ВОВ и локальных войн  по ул.Ленина
	200,0
	Полив и прополка цветов
	Шт.
	60
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000

	
	
	С.Боброва
	Парк около здания СДК по ул. ул.Победы д.44а

	2000,0
	Полив саженцев деревьев, кустарников
	шт
	30
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000

	
	
	С.Некрасово
	Парк  СДК  по ул. ул. Чапаева д.16а.

	3000,0
	Полив саженцев деревьев, кустарников
	шт
	30
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000


	Муниципальный район
	Муниципальное образование
	Населённый пункт
	Местоположение зелёных насаждений
	Площадь зелёных насаждений, кв/м
	2021 год

	
	
	
	
	
	Работы по созданию новых зелёных насаждений

	
	
	
	
	
	Вид работ
	Ед. изм.
	Всего за год
	в т. ч. по месяцам
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Красноармейский
	Сплавнухинское
	С.Сплавнуха
	Парк около здания администрации по ул.Ленина
	2000,0
	Планировка
	М2
	500
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.000

	
	
	
	
	
	Посадка рассады деревьев и кустарников
	шт
	15
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Территория, прилегающая к памятнику участника ВОВ и локальных войн  по ул.Ленина
	200,0
	планировка
	М2
	200
	
	
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	3000

	
	
	
	
	
	рыхление,
	М2
	200
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Посадка цветов
	шт
	50
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С.Бобровка
	Парк около здания СДК по ул. ул.Победы д.44а

	2000,0
	Подготовка посадочных мест под саженцы, выкопка посадочного материала, высадка саженцев деревьев
	шт.
	20
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.000

	
	
	С.Некрасово
	Парк  СДК  по ул. ул. Чапаева д.16а.

	3000,0
	Подготовка посадочных мест под саженцы, выкопка посадочного материала, высадка саженцев деревьев
	шт.
	20
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.000


	Муниципальный район
	Муниципальное образование
	Населённый пункт
	Местоположение зелёных насаждений
	Площадь зелёных насаждений кв/м
	2021

	
	
	
	
	
	Работы по реконструкции зелёных насаждений

	
	
	
	
	
	Вид работ
	Ед. изм.
	Всего за год
	в т. ч. по месяцам
	
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Красноармейский
	Сплавнухинскоемуниципальное образованике
	С.Сплавнуха
	Парк около здания администрации по ул.Ленина
	2000,0
	Снос аварийных деревьев разделка деревьев удаление пней вывоз порубочных остатков
	Шт.
	5
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	С.Бобровка
	Парк около здания СДК по ул. ул.Победы д.44а

	2000,0
	Снос аварийных деревьев разделка деревьев удаление пней вывоз порубочных остатков
	
	5
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	С.Некрасово
	Парк  СДК  по ул. ул. Чапаева д.16а.

	3000,0
	Снос аварийных деревьев разделка деревьев удаление пней вывоз порубочных остатков
	
	5
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	

	Муниципальный район
	Муниципальное образование
	Населённый пункт
	Местоположение зелёных насаждений
	Площадь зелёных насаждений, кв/м


	2021 год

	
	
	
	
	
	Работы по уходу за зелёными насаждениями

	
	
	
	
	
	Вид работ
	Ед. изм.
	Всего за год
	в т. ч. по месяцам
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Красноармейский
	Сплавнухинское муниципальное образование
	С.Сплавнуха
	Парк около здания администрации по ул.Ленина
	2000,0
	Полив саженцев деревьев, кустарников
	куб.м
	20
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000

	
	
	
	
	
	рыхление почвы
	м2
	100
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	0

	
	
	
	Территория, прилегающая к памятнику участника ВОВ и локальных войн  по ул.Ленина
	200,0
	Полив и прополка цветов
	Шт.
	50
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000

	
	
	С.Бобровка
	Парк около здания СДК по ул. ул.Победы д.44а

	2000,0
	Полив саженцев деревьев, кустарников
	шт
	20
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000

	
	
	С.Некрасово
	Парк  СДК  по ул. ул. Чапаева д.16а.

	3000,0
	Полив саженцев деревьев, кустарников
	шт
	20
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000


	Муниципальный район
	Муниципальное образование
	Населённый пункт
	Местоположение зелёных насаждений
	Площадь зелёных насаждений, кв/м
	2022 год

	
	
	
	
	
	Работы по созданию новых зелёных насаждений

	
	
	
	
	
	Вид работ
	Ед. изм.
	Всего за год
	в т. ч. по месяцам
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Красноармейский
	Сплавнухинское
	С.Сплавнуха
	Парк около здания администрации по ул.Ленина
	2000,0
	Планировка
	М2
	500
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.000

	
	
	
	
	
	Посадка рассады деревьев и кустарников
	шт
	10
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Территория, прилегающая к памятнику участника ВОВ и локальных войн  по ул.Ленина
	200,0
	планировка
	М2
	200
	
	
	
	*

	
	
	
	
	
	
	
	
	3000

	
	
	
	
	
	рыхление,
	М2
	200
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Посадка цветов
	шт
	50
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	С.Бобровка
	Парк около здания СДК по ул. ул.Победы д.44а

	2000,0
	Подготовка посадочных мест под саженцы, выкопка посадочного материала, высадка саженцев деревьев
	шт.
	20
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.000

	
	
	С.Некрасово
	Парк  СДК  по ул. ул. Чапаева д.16а.

	3000,0
	Подготовка посадочных мест под саженцы, выкопка посадочного материала, высадка саженцев деревьев
	шт.
	20
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.000


	Муниципальный район
	Муниципальное образование
	Населённый пункт
	Местоположение зелёных насаждений
	Площадь зелёных насаждений кв/м
	2022

	
	
	
	
	
	Работы по реконструкции зелёных насаждений

	
	
	
	
	
	Вид работ
	Ед. изм.
	Всего за год
	в т. ч. по месяцам
	
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Красноармейский
	Спланухинское муниципальное образованике
	С.Сплавнуха
	Парк около здания администрации по ул.Ленина
	2000,0
	Снос аварийных деревьев разделка деревьев удаление пней вывоз порубочных остатков
	Шт.
	5
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	С.Бобровка
	Парк около здания СДК по  ул.Победы д.44а

	2000,0
	Снос аварийных деревьев разделка деревьев удаление пней вывоз порубочных остатков
	
	2
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	С.Некрасово
	Парк  СДК  по ул. ул. Чапаева д.16а.

	3000,0
	Снос аварийных деревьев разделка деревьев удаление пней вывоз порубочных остатков
	
	2
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	

	Муниципальный район
	Муниципальное образование
	Населённый пункт
	Местоположение зелёных насаждений
	Площадь зелёных насаждений, кв/м


	2022 год

	
	
	
	
	
	Работы по уходу за зелёными насаждениями

	
	
	
	
	
	Вид работ
	Ед. изм.
	Всего за год
	в т. ч. по месяцам
	Стоимость работ, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Красноармейский
	Спланухинское муниципальное образованике
	С.Сплавнуха
	Парк около здания администрации по ул.Ленина
	2000,0
	Полив саженцев деревьев, кустарников
	куб.м
	20
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000

	
	
	
	
	
	рыхление почвы
	м2
	100
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	0

	
	
	
	Территория, прилегающая к памятнику участника ВОВ и локальных войн  по ул.Ленина
	200,0
	Полив и прополка цветов
	Шт.
	50
	
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000

	
	
	С.Бобровка
	Парк около здания СДК по ул. ул.Победы д.44а

	2000,0
	Полив саженцев деревьев, кустарников
	шт
	20
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000

	
	
	С.Некрасово
	Парк  СДК  по ул. ул. Чапаева д.16а.

	3000,0
	Полив саженцев деревьев, кустарников
	шт
	20
	
	
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	
	
	2.000


